# Проєкт вноситься

# селищним головою

# _______________ сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від ____ січня 2024 року                                                                              № __

смт Олександрівка

Про стан виконання Програми

вуличного освітлення населених

пунктів Олександрівської

селищної територіальної громади

на 2023-2024 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України                          «Про місцеве самоврядування в Україні», плану роботи Олександрівської селищної ради на січень 2024 року, затвердженого рішенням Олександрівської селищної ради від 22 грудня 2023 року № 4892 «Про затвердження плану роботи Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2024 рік»

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА :

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури,                    житлово-комунального господарства та благоустрою Андрія ЗАЇЧЕНКА                   про стан виконання Програми вуличного освітлення населених пунктів Олександрівської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки                    взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію              з питань соціально-економічного розвитку території, благоустрою                           та  житлово-комунального господарства.

Селищний голова                                                        Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

Додаток

до рішення Олександрівської селищної ради

від ___ січня 2024 року № ___

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання Програми вуличного

освітлення населених пунктів Олександрівської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки

Програми вуличного освітлення населених пунктів Олександрівської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки (далі – Програма), затверджена рішенням Олександрівської селищної ради від 25 листопада                 2022 року № 4012 (із змінами, внесеними відповідно до рішення Олександрівської селищної ради від 22 грудня 2023 року № 4859).

Розробник Програми – Відділ містобудування, архітектури,                           житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради.

Учасники Програми – Відділ містобудування, архітектури,                         житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, організації та установи комунальної власності Олександрівської селищної ради, підприємства, установи та організації.

Для досягнення мети Програми в процесі її реалізації у 2023 році здійснювались заходи із відновлення та утримання мереж вуличного освітлення (обслуговування існуючих мереж вуличного освітлення,  оплата електроенергії  за вуличне освітлення) та коригування проєктно-кошторисної документації                 з реконструкції мереж вуличного освітлення (в тому числі проведення експертизи ПКД), які представлені в Таблиці.

Основні зусилля були направлені на приведення електромереж вуличного освітлення до норм і стандартів діючого законодавства шляхом оснащення об’єктів вуличного освітлення обладнанням з використанням енерго- та ресурсозберігаючих технологій з метою зменшення споживання електричної енергії об’єктами зовнішнього освітлення.

Реалізувати в повній мірі всі заплановані на 2023 рік заходи не вдалося               у зв’язку з обмеженим рівнем бюджетного фінансування.

Загальний запланований обсяг фінансування заходів, який був передбачений Програмою у 2023 році складає 1595,0 тис грн.

Загальний обсяг профінансованих заходів по Програмі у 2023 році               склав 611,4 тис грн.

Таблиця

ІНФОРМАЦІЯ

| № з/п | Назва заходу | Обсяг фінансування заходу, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 рік, план | 2023 рік, факт |
| 1. | Оплата обслуговування існуючих мереж вуличного освітлення в населених пунктах Олександрівської селищної територіальної громади | 300,0 | 150,0 |
| 2. | Коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Незалежності України, смт Олександрівка, Кропивницького району Кіровоградської області» | 100,0 | 99,6 |
| 3. | Проведення експертизи кошторисної частини проекту будівництва: «Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Незалежності України, смт Олександрівка, Кропивницького району Кіровоградської області. Коригування» | 13,0 | 13,0 |
| 4. | Оплата електроенергії за вуличне освітлення в населених пунктах Олександрівської селищної територіальної громади | 1182,0 | 348,8 |
|  | ВСЬОГО, тис грн | 1595,0 | 611,4 |

про фінансування заходів Програми

Начальник відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального

господарства та благоустрою

Олександрівської селищної ради		    Андрій ЗАЇЧЕНКО