Проєкт

вноситься

селищним головою

_________________________ сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання

РІШЕННЯ

від  ___ січня 2024 року	                                                          № ____

смт Олександрівка

Про виконання Програми

благоустрою території

Олександрівської селищної ради

Кропивницького району

Кіровоградської області

на 2021-2023 роки (із змінами)

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України                          «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку із закінченням терміну виконання Програми благоустрою території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії Олександрівської селищної ради                        від 28 квітня 2021 року № 578 (із змінами), плану роботи Олександрівської селищної ради на січень 2024 року

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА :

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури,                    житлово-комунального господарства та благоустрою Андрія ЗАЇЧЕНКА                   про виконання Програми благоустрою території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області                                        на 2021-2023 роки (із змінами) взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію              з питань соціально-економічного розвитку території, благоустрою та житлово-комунального господарства.

Селищний голова                                                     Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

Додаток

до рішення Олександрівської селищної ради

від __ січня 2024 року № ___

ІНФОРМАЦІЯ

«Про виконання Програми благоустрою території  Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області                           на 2021-2023 роки,  затвердженої рішенням двадцятої сесії Олександрівської селищної ради від 28 квітня 2021 року № 578                             (із змінами)»

У зв’язку із закінченням терміну виконання Програми благоустрою території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2021-2023 роки  (далі - Програма), затвердженої рішенням двадцятої сесії Олександрівської селищної ради від 28 квітня 2021 року № 578 (із змінами), які були  внесені відповідно до рішення 37 сесії Олександрівської селищної ради від 25 листопада 2022 року № 4001) надаємо підсумкову інформацію про її виконання.

Відповідальні виконавці Програми - Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради.

Учасники Програми  - Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради, КП«Оберіг-Аква» Олександрівської селищної ради, КП «Бірки» Олександрівської селищної ради, старостати Олександрівської селищної ради.

Для досягнення мети Програми в процесі її реалізації здійснювались заходи, направлені на поліпшення загального благоустрою територій, покращення зовнішнього вигляду селищної територіальної громади                та стану її довкілля, захист і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини середовища, створення комфортних умов для проживання                               та відпочинку мешканців та гостей громади.

Основні зусилля були направлені на покращення стану об’єктів                   та елементів благоустрою; підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху шляхом забезпечення задовільного технічного стану проїжджої частини доріг і тротуарів; підвищення рівня освітленості вулиць; підтримання належного фітосанітарного стану зелених насаджень на території населених пунктів громади, утримання кладовищ, місць видалення відходів, сміттєзвалищ, прибирання сміття та інше.

Реалізувати в повній мірі всі передбачені програмою заходи, які були сформовані відповідно до основних потреб у сфері благоустрою,                      не вдалося в зв’язку із запровадженням на території України військового стану внаслідок повномасштабного вторгнення рф на територію України,  недостатнім в зв’язку з цим рівнем бюджетного фінансування. Це стосується переважно тих заходів, які були внесені до Програми у листопаді 2022 року.

Запланований обсяг фінансування заходів, передбачених Програмою                          на 2021-2023 роки (із змінами) становив 19170,0 тис. грн., в тому числі:                   на 2021 рік – 1970,0 тис. грн., на 2022 рік – 2005,0 тис. грн., на 2023 рік – 15195,0 тис. грн..

Касові видатки на реалізацію Програми у 2021 році склали                           1285,0 тис. грн., у 2022 році – 2116,0 тис. грн., у 2023 році – 8519,2 тис. грн.. Всього касові видатки у 2021-2023 роках склали 11920,2 тис. грн.,  з них:

на оплату послуг (крім комунальних) - 9561,6 тис. грн., в тому числі:                   у 2021 року -  774,6 тис. грн., у 2022 році –   1559,6 тис. грн., у 2023 році – 7227,4 тис. грн.;

на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю  -                     2358,3 тис. грн., в тому числі: у 2021 року -  510,0 тис. грн.,  у 2022 році -    556,5 тис. грн., у 2023 році – 1291,8 тис. грн..

Заходи по благоустрою населених пунктів Олександрівської селищної ради проводилися також і за рахунок громадських робіт для незайнятого населення, які проводяться за направленнями Олександрівського управління Кропивницької філії Кіровоградського обласного центру зайнятості.                     Для їх проведення створювалися тимчасові робочі місця. У 2021-2022 роках громадські роботи за направленнями Олександрівського управління Кропивницької філії Кіровоградського обласного центру зайнятості                           не проводилися (із-за відсутності співфінансування з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування                                      на випадок безробіття). У 2023 році (з червня по листопад) за направленнями Олександрівського управління Кропивницької філії Кіровоградського обласного центру зайнятості з незайнятими громадянами укладено                            87 договорів цивільно-правового характеру для проведення  громадських робіт на загальну суму 89,0 тис. грн..

У жовтні 2023 року до розділу 4 «Перелік завдань, заходів та показників Програми благоустрою» пропонувалося внести редакційні правки та уточнення. Проте,  в зв’язку із закінченням дії Програми кінцевого рішення                  з цього питання депутатами не було прийнято.

Відповідно до пропозиції депутатської групи для забезпечення сталої роботи каналізаційно-насосних станцій в смт Олександрівка для                                        КП «Оберіг-Аква» у грудні 2023 року придбано пересувний дизельний генератор закритого типу у шумопоглинаючому оцинкованому кожусі DAREX ENERGY DE-275BDS номінальною потужністю 200 кВт                     на загальну суму 1513,2 тис. грн., в тому числі 3 комплекси для підключення генератора на суму 195,9 тис. грн..

Проводилися роботи по ремонту доріг в населених пунктах територіальної громади. У 2022 році проведено ремонт доріг (грейдерування, підсипання та вирівнювання) на суму 629,7 тис. грн., у 2023 році на суму 2655,1 тис. грн..

Проводилися роботи по забезпеченню благоустрою кладовищ.                   У 2021 році на це витрачено 174,6 тис. грн., у 2022 році – 227,0 тис грн..,                    у 2023 році – 189,0 тис. грн..

Проводилися роботи по вивозу сміття.  У 2021 році на вивіз сміття витрачено 300,0 тис. грн., у 2022 році - 802,0 тис. грн., у 2023 році -                         264,1 тис. грн..

Проводилися роботи по прибиранню снігу. Видатки на послуги                             з прибирання снігу у 2021 році склали 300,0 тис. грн., у 2022 році –                 530,6 тис. грн., у 2023 році – 150,0 тис. грн..

Крім того, у 2023 році проведено роботи по впорядкуванню Алеї слави загиблим героям внаслідок російсько-української війни  на території кладовища в смт Олександрівка на суму 117,8 тис. грн. та облаштування та ремонт дитячих майданчиків на території населених пунктів Олександрівської селищної ради на суму 190,0 тис. грн..

Таким чином, всього касові видатки на виконання заходів Програми                      у 2021-2023 роках склали 11920,2 тис. грн., або 62,2% до запланованого обсягу. За рахунок закупівлі дешевших матеріалів  та інвентарю, економії коштів, а також із-за не реалізованих окремих заходів Програми зекономлено коштів на суму 7250,1 тис. грн..

Начальник відділу                                                           Андрій ЗАЇЧЕНКО