# Проєкт вноситься

# селищним головою

# _______________ сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від ____ січня 2024 року                                                                              № __

смт Олександрівка

Про виконання Програми

розвитку дорожнього та мостового

господарства та підвищення рівня

безпеки дорожнього руху на автомобільних

дорогах на території Олександрівської

селищної ради Кропивницького району

Кіровоградської області на 2022-2023 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України                          «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку із закінченням терміну реалізації Програми розвитку дорожнього та мостового господарства                      та підвищення рівня безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах               на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням Олександрівської селищної ради від 17 грудня 2021 року № 3134 (із змінами), плану роботи Олександрівської селищної ради на січень 2024 року

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА :

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури,                    житлово-комунального господарства та благоустрою Андрія ЗАЇЧЕНКА                   про виконання Програми розвитку дорожнього та мостового господарства               та підвищення рівня безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах                               на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2022-2023 роки взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію              з питань соціально-економічного розвитку території, благоустрою                           та  житлово-комунального господарства.

Селищний голова                                                        Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

Додаток

до рішення Олександрівської селищної ради

від ___ січня 2024 року № ___

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Програми розвитку дорожнього

та мостового господарства та підвищення рівня безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2022-2023 роки

У зв’язку із закінченням терміну реалізації Програми розвитку дорожнього та мостового господарства та підвищення рівня безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2022-2023 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Олександрівської селищної ради від 17 грудня 2021 року № 3134 (із змінами, внесеними відповідно до рішень Олександрівської селищної ради від 23 червня 2023 року № 4498,                 від 22 грудня 2023 року № 4861) надаємо звіт про її виконання.

Розробник Програми – Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради.

Учасники Програми – суб’єкти господарювання, старости населених пунктів, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради.

Для досягнення мети Програми в процесі її реалізації здійснювались заходи із забезпечення належного експлуатаційного стану ділянок доріг та вулиць комунальної власності в населених пунктах, доріг загального користування місцевого значення (на умовах співфінансування) та належного утримання штучних споруд, які представлені в Таблиці.

Основні зусилля були направлені на відновлення транспортно-експлуатаційних показників та несучої здатності дорожнього покриття на дорогах місцевого значення завдяки проведенню якісного експлуатаційного утримання доріг, забезпечення комфортних умов руху для учасників дорожнього руху, приведення у належний стан доріг, вулиць та штучних споруд.

Загальний запланований обсяг фінансування заходів, який був передбачений Програмою у 2022-2023 роках, складав 6136,0 тис грн,                       в тому числі: у 2022 році – 2236,0 тис грн, у 2023 році – 3900,0 тис грн.

Загальний обсяг профінансованих заходів по Програмі у 2022-2023 роках, складав 5778,1 тис грн, в тому числі: у 2022 році – 2236,0 тис грн,                                   у 2023 році – 3542,1 тис грн.

Таблиця

ІНФОРМАЦІЯ

про фінансування заходів Програми

| № з/п | Назва заходу | Обсяг фінансування заходу, тис. грн. | Факт 2022-2023 роки, тис грн | Резуль- тативність, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 рік, план | 2022 рік, факт | 2023 рік, план | 2023 рік, факт |  |  |
| 1. | Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності в смт Олександрівка | 615,0 | 615,0 | 1300,0 | 1146,4 | 1761,4 | 92 |
| 2. | Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності в с. Несваткове | - | - | 200,0 | 148,0 | 148,0 | 74 |
| 3. | Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності в с. Михайлівка | - | - | 200,0 | 199,9 | 199,9 | 99,9 |
| 4. | Співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 994,0 | 1994,0 | 99,7 |
| 5. | Поточний ремонт перильного огородження штучної споруди через залізничні колії вулично-шляхової мережі по вул. Дружби в смт Олександрівка | 36,0 | 36,0 | - | - | 36,0 | 100 |
| 6. | Розроблення проєктної документації на ремонтні роботи по усуненню аварійності пішохідної частини мосту через річку Тясмин в смт Олександрівка Кропивницького району Кіровоградської області, в тому числі розроблення передпроєктної пропозиції та проведення технічного обстеження по об’єкту | 85,0 | 85,0 | - | - | 85,0 | 100 |
| 7. | Ремонтні роботи по усуненню аварійності пішохідної частини мосту через річку Тясмин в смт Олександрівка Кропивницького району Кіровоградської області (поточний ремонт) | 500,0 | 500,0 | - | - | 500,0 | 100 |
| 8. | Оплата кредиторської заборгованості за проведення ремонтних робіт по усуненню аварійності пішохідної частини мосту через річку Тясмин в смт Олександрівка Кропивницького району Кіровоградської області (поточний ремонт) | - | - | 1200,0 | 1053,8 | 1053,8 | 87,8 |
|  | ВСЬОГО, тис грн | 2236,0 | 2236,0 | 3900,0 | 3542,1 | 5778,1 | 94,2 |

Начальник відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального

господарства та благоустрою

Олександрівської селищної ради		    Андрій ЗАЇЧЕНКО