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Проєкт вноситься

секретарем ради
____________ сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання

РІШЕННЯ

від _ ____________ 2026 року                                                                        № __

селище Олександрівка

Про внесення змін  до  рішення   Олександрівської   селищної   ради                 від 22 листопада 2024 року №5756 «Про затвердження Програми  соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки»
Відповідно пункту 22  частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
СЕЛИЩНА РАДА  В И Р І Ш И Л А:

   1. Внести  зміни  до  рішення   Олександрівської   селищної   ради                 від 22 листопада 2024 року №5756 «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки», а саме викласти Розділ IV «Проєкти Програми соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної територіально громади на 2025-2027 роки» Програми в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку території, благоустрою та житлово-комунального господарства.

Секретар ради





                Тетяна ПОЛОВЕНКО
РОЗДІЛ IV Проєкти Програми соціально-економічного та культурного розвитку

Олександрівської селищної територіально громади на 2025-2027 роки

	№

з/п
	Назва проекту (заходу), його місцезнаходження (адреса)
	Термін реалізації проєкту
	Вартість проєкту, 

тис. грн
	Короткий зміст проєкту
	Відповідальні виконавці
	Очікуваний результат

	
	
	дата початку
	дата закінчення
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	«Освіта»

	1
	«Реконструкція споруди тиру КЗ «Красносільський ліцей» з метою облаштування найпростішого укриття за адресою: вул. Нова,12 а, с.Красносілля Кропивницького району Кіровоградської області
	2024
	2027
	10271,002
	Створення безпечних умов для навчання
	Відділ освіти Олександрівської селищної ради
	Найпростіше укриття для здобувачів освіти КЗ Красносільський ліцей»

	2
	Виготовлення проєктно-кошторисної документації «Капітальний ремонт опорного закладу КЗ «Олександрівський ліцей №2» за адресою: вул. Незалежності України, 89 селище Олександрівка Кропивницького району Кіровоградської області

	2027
	2027
	900,0
	Проведення утеплення 

закладу, що забезпечить економію бюджетних коштів
	Відділ освіти Олександрівської селищної ради
	Сучасний освітній простір у закладі

	«Охорона здоров’я»

	1
	Капітальний ремонт даху будівлі інфекційного відділення та клініко – діагностичної лабораторії КНП «Олександрівська лікарня» Кіровоградської області Кропивницького району смт Олександрівка вул.Шевченка,57
	2026
	2026
	В межах кошторисних призначень

(вартість ремонту відповідно ПКД

3 010, 467
	Розбирання покриттів покрівлі, розбирання крокв, розбирання кам’яної кладки стін димових труб, улаштування крокв, лат, покриття з листової сталі, нанесення вогнезахисного матеріалу, улаштування гідроізоляції, навішування водостічних труб)
	КНП «Олександрівська лікарня»
	КДЛ обслуговує близько 25000 жителів громади та 2000 ВПО, також пацієнтів із сусідньої Кам’янської громади. Без лабораторних досліджень не можлива постановка правильного діагнозу. При укладанні Договору із НСЗУ в кожному пакеті є широкий перелік лабораторних досліджень. Це дасть змогу виконати умови контрактування та отримувати фінансування від НСЗУ 


	2
	Капітальний ремонт приміщень відділення терапевтичного профілю №1 КНП «Олександрівська лікарня» Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області смт Олександрівка вул Шевченка,57
	2027
	2027
	В межах кошторисних призначень

(вартість ремонту відповідно ПКД

16 267, 277
	Загальнобудівельні роботи (демонтаж, дверних коробок, розбирання цегляних перегородок, демонтаж електропроводки, улаштування мозаїчного бетону); опалення  та вентиляція (демонтаж та монтаж радіаторів, прокладання трубопроводів); електромонтажні роботи, водопостачання та каналізація,  монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи передавання тривожних сповіщень

	КНП «Олександрівська лікарня»
	Задовільні умови перебування хворих на стаціонарному лікуванні позитивно впливають на процес одужання. Достатнє освітлення та тепло в палатах, оснащених душовими кабінами, санвузлами, сучасними ліжками безпосередньо сприятимуть підвищенню загального психічного стану хворого.

	«Житлово-комунальне господарство та благоустрій»

	1
	Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт мережі водовідведення каналізаційних мереж, протяжністю 3,200 км.           в селищі Олександрівка»
	2026
	2026
	1500,0
	Виготовлення проектно-кошторисної документації
	Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою                   Олександрівської селищної ради
	Підвищення якості надання послуг з централізованого водовідведення


___________________________________________
