                                                                                                                        Проєкт вноситься 
                                                                                                                      секретарем ради

                                                                                                                         

Р І Ш Е Н Н Я

від ___травня  2026  року                                                                    № ___
селище Олександрівка

Про затвердження  Графіка проведення 
ремонтних робіт у закладах дошкільної освіти

Керуючись статтями 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про дошкільну освіту»,  у зв’язку з підготовкою закладів дошкільної  освіти до нового навчального року, 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

[bookmark: _GoBack]1. Затвердити Графік проведення ремонтних робіт у закладах дошкільної освіти  громади до нового навчального 2026-2027 року (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира ОСИПЕНКА.



Секретар  ради                                                            Тетяна ПОЛОВЕНКО



                                                                        
















                                                                                   Додаток 
                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                  рішення виконавчого комітету
                                                                                 Олександрівської селищної ради 
                                                                                 від ____ травня 2026 року № ___


Графік проведення ремонтних робіт у закладах дошкільної освіти  громади

	№
з/п
	Назва закладу дошкільної освіти
	Дата проведення ремонтних робіт

	1
	Гайдамацький заклад дошкільної освіти (дитячий садок)  Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
	З 27 липня по 
07 серпня 2026 року

	2
	Івангородський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
	З 20 липня по 
31 липня 2026 року

	3
	Красносілківський заклад дошкільної освіти «Малятко» (дитячий садок) Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
	З 27  липня по 
07 серпня 2026 року

	4
	Красносільський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
	З 20 липня по 
31 липня 2026 року

	5
	Михайлівський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
	З 13 липня по 
31 липня 2026 року

	6
	Родниківський заклад дошкільної освіти «Золоті зернята» (дитячий садок) Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
	З 27 липня по 
07 серпня 2026 року

	7
	Староосотський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
	З 27липня по
07 серпня 2026 року

	8
	Олександрівський заклад дошкільної освіти №3(ясла-садок) Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
	З 20 липня по 
31 липня 2026 року
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